Como parte del Sprint 1 – Definición del Proyecto, los apartados de riesgos y factibilidad son esenciales para cerrar el documento de definición antes de pasar a los diagramas.
A continuación te dejo ambos apartados redactados con base en tu proyecto “Asistente de Mantenimiento de Obra Pública” (MiReporTEC), adaptados al nivel de detalle que normalmente se espera en Requerimientos de Software del TEC.

Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos identifica los factores que podrían afectar el desarrollo o la adopción del proyecto. Los riesgos se agrupan en cuatro categorías – técnicos, operativos, humanos y externos – e incluyen su impacto y probabilidad.

| Tipo | Riesgo | Descripción | Impacto | Probabilidad | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Técnico | Inestabilidad del prototipo por integración de geolocalización y fotos | Dificultad al integrar APIs de mapas o almacenamiento en la nube. | Alto | Media | Probar primero con entornos de prueba (Firebase + Mapbox) antes de implementar en producción. |
| Técnico | Pérdida de datos o fallos del servidor | Posibles errores al almacenar o recuperar reportes. | Alto | Media | Implementar respaldos automáticos y validación de entrada de datos. |
| Operativo | Duplicidad de reportes | Varios usuarios podrían registrar el mismo daño. | Medio | Alta | Implementar búsqueda geoespacial para mostrar reportes cercanos. |
| Humano | Baja participación ciudadana | Los usuarios podrían no adoptar la aplicación si no ven resultados. | Alto | Media | Diseñar una interfaz simple y agregar sistema de notificaciones o recompensas. |
| Humano | Falta de coordinación institucional | Entidades responsables pueden no dar seguimiento oportuno. | Alto | Media | Definir protocolos de comunicación y panel de control para funcionarios. |
| Externo | Problemas legales o de privacidad de datos | Reportes con imágenes pueden incluir personas o placas. | Alto | Baja | Incluir consentimiento de uso de datos y anonimización de imágenes. |
| Externo | Limitaciones presupuestarias | Falta de financiamiento para la versión final. | Medio | Alta | Planificar una versión mínima viable (MVP) para captar inversión. |

Conclusión del análisis:
Los riesgos más críticos están relacionados con la adopción ciudadana, la gestión institucional y la integración técnica de geolocalización e imágenes. Sin embargo, todos son mitigables con pruebas tempranas, comunicación interinstitucional y diseño centrado en el usuario

2. Análisis de Factibilidad

2.1 Factibilidad Técnica

El desarrollo es viable técnicamente, ya que las tecnologías requeridas (geolocalización, bases de datos en la nube y reconocimiento de imágenes) pueden implementarse con herramientas gratuitas o freemium como:

- Frontend: React Native.

- Backend y base de datos: Firebase.

- Mapas y ubicación: Google Maps API.

- Gestión de usuarios: Firebase Auth.

- Prototipado: Figma, esta herramienta permite crear un prototipo funcional de alta fidelidad sin una infraestructura local compleja.

2.2 Factibilidad Operativa

El sistema propuesto es operativamente factible, pues:

- Los ciudadanos pueden acceder desde sus computadoras a la app.

- Las instituciones ya cuentan con personal técnico que puede usar un panel web.

- Se facilita la adopción gracias a la simplicidad de uso y la transparencia del seguimiento.

Conclusión General de Factibilidad

El proyecto MiReporTEC es viable técnica y operativamente.
Los riesgos detectados pueden mitigarse mediante buenas prácticas de desarrollo ágil, iteraciones cortas, y validación continua con usuarios reales y entidades municipales.
Se recomienda avanzar hacia la fase de modelado de empatía y conceptual para profundizar en la definición de requerimientos.