Escuela de Ingeniería en Computación

Curso: Requerimientos de Software

Asistente de Mantenimiento de Obra Pública (AMOP)

MiReporTec

Estudiantes:

Hoyner Alexander Zamora Calderón Ryan Antonio Vargas Alvarado Diana Carolina Camacho Jiménez

Profesor: Marvin Campos Fuentes

II Semestre 2025

# Descripción General

El Asistente de Mantenimiento de Obra Pública (AMOP) es una aplicación móvil y web que permite a los ciudadanos reportar, consultar y dar seguimiento a problemas de infraestructura pública (calles dañadas, aceras rotas, semáforos defectuosos, desagües tapados, etc.).

Las instituciones municipales pueden recibir los reportes filtrados por ubicación, dar respuesta y actualizar el estado del mantenimiento, fomentando transparencia y participación ciudadana.

# Objetivos

# General:

Desarrollar una aplicación que permita reportar y gestionar incidencias de infraestructura pública de forma eficiente y colaborativa entre ciudadanos y municipalidades.

# Específicos:

- Permitir el registro georreferenciado de anomalías mediante texto, fotografía y ubicación GPS.

- Facilitar la comunicación entre ciudadanos y autoridades locales para el seguimiento de reportes.

- Clasificar y priorizar los reportes según nivel de urgencia y tipo de daño.

- Generar estadísticas de incidencias y mantenimiento urbano para la toma de decisiones.

- Implementar un módulo de autenticación para ciudadanos y funcionarios.

# Antecedentes y justificación

En Costa Rica esta muy normalizado las anomalías y imperfecciones en la obra pública, desde baches en el asfaltado, hasta problemas más graves como puentes que evidencian deterioro. Y si bien muchas veces se quiere hacer un reporte sobre la situación, a menudo no se realizan tanto porque se desconoce si la municipalidad ya esta al tanto de la situación, como el desconocimiento de la población sobre a quien y como acudir.

Actualmente algunas municipalidades cuentan con paginas dedicadas a la misma, donde se pueden realizar pagos y otros servicios. Sin embargo, las mismas no cuentan con un apartado para reportes de la ciudadanía, sino que se centran en solucionar otros problemas.

Por lo anterior, se desea realizar una aplicación que permita reportar y gestionar incidencias de infraestructura pública de forma eficiente y colaborativa entre ciudadanos y municipalidades, de tal forma que se pueda centralizar los reportes de la población, siendo una forma rápida y eficaz para avisar a las municipalidades, pero además que funcione como medio para que los usuarios estén al tanto de las anomalías.

# Alcances

- El sistema permitirá a los usuarios el reportar anomalías sobre la obra pública, como baches en el pavimento, puentes con evidente deterioro, semáforos dañados, y situaciones de este estilo. Además, como múltiples usuarios pueden reportar sobre el mismo problema, los usuarios tendrán la capacidad de votar si un problema es relevante o no, dando la capacidad a los usuarios de indicar si ya se hizo un reporte anterior sobre la misma anomalía, siendo este sistema inspirado en stack overflow.

- Las municipalidades e instituciones públicas tendrán acceso a los reportes mediante usuarios admin, teniendo la capacidad de revisar los reportes por ubicación y dar una respuesta sobre la anomalía reportada.

- Los reportes realizados deben de tener un seguimiento por parte de los usuarios y miembros de la municipalidad, con la finalidad de indicar si el problema fue resuelto, se está trabajando en este, o si por el contrario aún no fue revisado por la municipalidad.

- La aplicación será realizada de manera responsive, con la finalidad de adaptarla tanto a dispositivos móviles, como a computadores de escritorio.

- La aplicación debe tener un sistema de inicio de sesión para los usuarios, utilizando la cedula de identidad, pues se requiere que los reportes sean realizados solamente por la población del país.

# Beneficios

Para la ciudadanía

- Canal único y trazable para reportar anomalías con evidencia (foto + GPS), evitando quejas dispersas en redes o llamadas sin seguimiento.

- Transparencia y confianza: estado visible del caso (recibido, en gestión, resuelto) y notificaciones al actualizarse.

Para las municipalidades

- Priorización operativa por tipo de daño y urgencia, reduciendo tiempos muertos y duplicidad de casos.

- Tablero de control con estadísticos para planificación de cuadrillas, presupuestos y mantenimiento preventivo.

Para el ecosistema público

- Participación ciudadana efectiva y mejora de la seguridad vial (señalización, baches, desagües), alineado con la idea de “reporte y seguimiento de situaciones en la ciudad”.

- Escalabilidad tecnológica: base para versiones futuras con IA (detección de baches en imágenes) y uso de nube/mapas.

# Supuestos

Operativos e institucionales

- Las municipalidades participantes designan funcionarios para recibir, clasificar y actualizar estados dentro del sistema (horario hábil).

- Se acuerdan categorías de incidentes y criterios de prioridad (crítico, alto, medio, bajo) antes del piloto.

- Existe un proceso mínimo de atención: recepción → validación → asignación → intervención → cierre, con SLA de primera respuesta definido para el piloto.

De datos y calidad

- Se dispone de catálogo de tipos de incidente y taxonomía de severidad consensuados para el piloto.

- Las municipalidades proveen o validan capas geográficas (cantón/distrito/barrio) para asignación correcta por ubicación.

Usuarios

- Los usuarios aceptan términos y política de datos; las fotos no incluirán información personal sensible no necesaria para el trámite (principio de minimización). (Marco general de buenas prácticas; se detallará en Requisitos No Funcionales y Anexos.)

- Se espera que la población use este sistema con responsabilidad, para evitar reportes que no vienen al caso o que no son útiles para la municipalidad ni beneficiosos para sí mismos.

# Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos identifica los factores que podrían afectar el desarrollo o la adopción del proyecto. Los riesgos se agrupan en cuatro categorías – técnicos, operativos, humanos y externos – e incluyen su impacto y probabilidad.

| Tipo | Riesgo | Descripción | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Técnico | Inestabilidad del prototipo por integración de geolocalización y fotos | Dificultad al integrar APIs de mapas o almacenamiento en la nube. | Probar primero con entornos de prueba (Firebase + Mapbox) antes de implementar en producción. |
| Técnico | Pérdida de datos o fallos del servidor | Posibles errores al almacenar o recuperar reportes. | Implementar respaldos automáticos y validación de entrada de datos. |
| Operativo | Duplicidad de reportes | Varios usuarios podrían registrar el mismo daño. | Implementar búsqueda geoespacial para mostrar reportes cercanos. |
| Humano | Baja participación ciudadana | Los usuarios podrían no adoptar la aplicación si no ven resultados. | Diseñar una interfaz simple y agregar sistema de notificaciones o recompensas. |
| Humano | Falta de coordinación institucional | Entidades responsables pueden no dar seguimiento oportuno. | Definir protocolos de comunicación y panel de control para funcionarios. |
| Externo | Problemas legales o de privacidad de datos | Reportes con imágenes pueden incluir personas o placas. | Incluir consentimiento de uso de datos y anonimización de imágenes. |
| Externo | Limitaciones presupuestarias | Falta de financiamiento para la versión final. | Planificar una versión mínima viable (MVP) para captar inversión. |

Conclusión del análisis:
Los riesgos más críticos están relacionados con la adopción ciudadana, la gestión institucional y la integración técnica de geolocalización e imágenes. Sin embargo, todos son mitigables con pruebas tempranas, comunicación interinstitucional y diseño centrado en el usuario

# Análisis de Factibilidad

Factibilidad Técnica

El desarrollo es viable técnicamente, ya que las tecnologías requeridas (geolocalización, bases de datos en la nube y reconocimiento de imágenes) pueden implementarse con herramientas gratuitas o freemium como:

- Frontend: React Native.

- Backend y base de datos: Firebase.

- Mapas y ubicación: Google Maps API.

- Gestión de usuarios: Firebase Auth.

- Prototipado: Figma, esta herramienta permite crear un prototipo funcional de alta fidelidad sin una infraestructura local compleja.

Factibilidad Operativa

El sistema propuesto es operativamente factible, pues:

- Los ciudadanos pueden acceder desde sus computadoras a la app.

- Las instituciones ya cuentan con personal técnico que puede usar un panel web.

- Se facilita la adopción gracias a la simplicidad de uso y la transparencia del seguimiento.

Conclusión General de Factibilidad

El proyecto MiReporTEC es viable técnica y operativamente.
Los riesgos detectados pueden mitigarse mediante buenas prácticas de desarrollo ágil, iteraciones cortas, y validación continua con usuarios reales y entidades municipales.
Se recomienda avanzar hacia la fase de modelado de empatía y conceptual para profundizar en la definición de requerimientos.

# Actores Principales (Stakeholders)

  - Ciudadano: reporta incidentes, consulta el estado y comenta actualizaciones.

  - : recibe reportes de su zona, actualiza estado y genera reportes de mantenimiento.

  - Administrador General:	gestiona	usuarios,	categorías de incidentes y municipios registrados.