Meta general:
Definir, analizar y documentar la base del proyecto mediante artefactos visuales y narrativos.

Entregables esperados al cierre del Sprint:

- Documento de Definición del Proyecto (HU-01).

- Diagrama de Empatía (HU-02).

- Modelo Conceptual inicial (HU-03 y HU-04).

- Diagramas de Actividades Esenciales (HU-05).

- Lista inicial de Requerimientos (HU-06).

- Minuta de reunión del Sprint (HU-07).

- Configuración de herramienta ágil (HU-08).

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Como equipo de análisis, queremos definir el propósito general y alcance del proyecto “Asistente de mantenimiento de obra pública”, para establecer los límites y metas del prototipo. | - Se redacta un documento de definición con: objetivo, propósito, alcance y actores. - Se identifica el tipo de usuarios principales y secundarios. - El documento se revisa y aprueba por el grupo. |
| HU-02 | Como analistas, queremos elaborar un diagrama de empatía del ciudadano que reporta anomalías, para comprender sus emociones, frustraciones y motivaciones. | - Se completan los seis cuadrantes del diagrama de empatía (“piensa/siente”, “dice/hace”, “ve”, “escucha”, “dolores”, “ganancias”). - Se valida con supuestos realistas del contexto municipal. |
| HU-03 | Como equipo de requerimientos, queremos identificar los actores principales e institucionales del sistema, para definir las interacciones clave del modelo conceptual. | - Se listan actores (ciudadano, funcionario municipal, administrador). - Se determinan sus roles y relaciones. - Se documenta en una tabla de actores o modelo conceptual preliminar. |
| HU-04 | Como equipo de modelado, queremos diseñar un modelo conceptual inicial del sistema, para representar las entidades y relaciones que permitirán organizar los datos del proyecto. | - Se identifican entidades (Usuario, Reporte, Institución, Ubicación, Seguimiento). - Se establecen relaciones (1:N, N:M) y atributos principales. - Se realiza un diagrama conceptual (tipo ER o UML). |
| HU-05 | Como equipo funcional, queremos describir las actividades esenciales del proceso de reporte y seguimiento, para entender cómo fluirá la información entre los usuarios y el sistema. | - Se redactan narrativas de las actividades esenciales (crear reporte, validar duplicado, seguimiento). - Se diseña un diagrama de actividades UML o BPMN que las muestre. - Se valida el flujo con el equipo. |
| HU-06 | Como equipo de análisis, queremos definir los requerimientos iniciales del sistema, para tener una lista base que se refinará en los próximos sprints. | - Se elaboran requerimientos funcionales y no funcionales iniciales. - Cada requerimiento se documenta con ID, descripción, prioridad y fuente. - La lista se almacena en el repositorio del proyecto. |
| HU-07 | Como miembro del equipo, quiero registrar todas las decisiones del Sprint 1 en una minuta de reunión, para dejar trazabilidad del trabajo colaborativo. | - Se redacta una minuta con fecha, participantes, acuerdos y tareas asignadas. - Se guarda en la carpeta del proyecto en Drive. |
| HU-08 | Como equipo, queremos configurar la herramienta de gestión del proyecto (Jira, ClickUp, o Trello), para planificar y dar seguimiento al backlog de historias. | - Se crea el espacio del proyecto. - Se registran las historias HU-01 a HU-07. - Se definen responsables y fechas del Sprint 1. - Se adjuntan documentos base. |